РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«МАРГУЦЕКСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «28» декабря 2016г.									№ 60

с. Маргуцек

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа на территории сельского поселения «Маргуцекское» муниципального района

«Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края (2017-2019 годы)»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, для решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан с различным уровнем дохода, Администрация сельского поселения «Маргуцекское»

постановляет:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа на территории сельского поселения «Маргуцекское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края (2017-2019 годы)» (Прилагается).

2. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать) на информационном стенде администрации сельского поселения «Маргуцекское», в информационном бюллетене библиотеки и на официальном сайте Администрации сельского поселения «Маргуцекское» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: www.margucek.ru.

Глава сельского поселения «Маргуцекское»		К.Г. Варданян

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации сельского поселения «Маргуцекское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края

«21» ноября 2016г. № 54

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа на территории сельского поселения «Маргуцекское» муниципального района

«Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края (2017-2019 годы)»

с. Маргуцек, 2016

ПАСПОРТ

Муниципальной долгосрочной целевой программы

«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа на территории сельского поселения «Маргуцекское» муниципального района

«Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края (2017-2019 годы)»

| Наименование программы | «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа на территории сельского поселения «Маргуцекское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края (2017-2019годы)» (далее - программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы | Распоряжение Администрации сельского поселения «Маргуцекское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» от «11» ноября 2016 года № 55 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа на территории сельского поселения «Маргуцекское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края (2017-2019годы)» |
| Дата утверждения программы | Постановление Администрации сельского поселения «Маргуцекское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» от «21» ноября 2016 года № 54 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа на территории сельского поселения «Маргуцекское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края (2017-2019годы)» |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения «Маргуцекское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения «Маргуцекское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края |
| Исполнитель программы | Администрация сельского поселения «Маргуцекское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края |
| Цель и задачи программы | Цель: -решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан с различным уровнем дохода Задача: - обеспечение населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства |
| Важнейшие целевые индикаторы | Количество семей, улучшивших жилищные условия 32- семьи; Количество ликвидированного аварийного жилья 1596,6 кв.м. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации программы 2017-2019 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Потребность в финансировании | Общая потребность в финансировании составляет 70000,0 тыс. руб., по годам: - 2017 год – 21000,0 тыс. руб. - 2018 год – 31000,0 тыс. руб. - 2019 год – 18000,0 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы | Успешная реализация программы к 2019 году позволит обеспечить: - ликвидацию 1596,6 кв.м. жилого фонда, непригодного для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, а также аварийного жилого фонда; - улучшение жилищных условий для 32 семьи; - улучшение экологической ситуации; - развитие и закрепление положительных демографических тенденций; - ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.

В рамках настоящей программы под непригодным для проживания жилищным фондом понимается жилищный фонд, включающий в себя жилые помещения, признанные непригодными для проживания, в том числе в связи с высоким (более 70 процентов) уровнем износа, и многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47.

Учитывая высокую степень дотационности местного бюджета, самостоятельно эту проблему решить сельское поселение «Маргуцекское» не может. Поэтому необходима государственная поддержка за счет средств краевого бюджета. Это обусловливает применение программного метода для решения данной проблемы.

На 1 января 2017 года в сельском поселении «Маргуцекское» имеется четыре многоквартирных дома, расположенных по адресу: с. Маргуцек, ул. Привокзальная,12 общей площадью 395,8 кв.м. который находится в аварийном состоянии, с. Маргуцек ул. Привокзальная, 14 общей площадью 387,6 кв.м., с. Маргуцек ул. Привокзальная, 16 общей площадью 405,7 кв.м., с. Маргуцек ул. Привокзальная, 18 общей площадью 407,5.

- Раздел 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации

программы

Целью программы является переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда и ликвидация существующего непригодного для проживания жилищного фонда.

В рамках реализации программы необходимо решить основную задачу:

улучшение жилищных условий для граждан, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде, в соответствии с действующим законодательством;

Сроки реализации мероприятий программы - 2017 - 2019 годы.

В рамках данной программы для решения проблемы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда планируется построить 2178,0 кв. м. жилищного фонда и ликвидировать 1596,6 кв.м. непригодного или аварийного жилья. Исходя из этого, определены целевые индикаторы и показатели выполнения программы.

| Целевые индикаторы | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Площадь непригодного для проживания жилищного фонда, подлежащего сносу, кв. м. | 1596,6 | 405,7 | 783,4 | 407,5 |
| Количество переселенных жителей, человек | 121 | 40 | 51 | 30 |
| Объем жилья, предоставленного для переселения, кв. м. | 2178,0 | 720 | 918 | 540 |

Объем жилья, предоставленного для переселения должен соответствовать Федеральному стандарту норм – 18 м.кв. на 1 чел на семью, состоящую из 3-х и более человек

- Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы

Для решения поставленных задач, достижения целевых индикаторов и показателей потребность в средствах на реализацию программы составляет 70,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 21000,0 тыс. рублей;

2014 год - 31000,0 тыс. рублей;

2015 год – 18000,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий программы позволит дополнительно привлечь средства, выделяемые из краевого бюджета на реализацию мероприятий краевой долгосрочной целевой программы «Жилище» и использовать средства местного бюджета для осуществления данных мероприятий.

- Раздел 4. Механизм реализации подпрограммы

Организацию выполнения программных мероприятий осуществляет заказчик программы.

Заказчик программы ежегодно в установленном порядке оформляет бюджетные заявки на выделение ассигнований из краевого бюджета для финансирования мероприятий программы на очередной финансовый год.

Исполнителем основных мероприятий программы является орган местного самоуправления сельского поселения «Маргуцекское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края.

Мероприятия программы реализуются путем размещения государственных заказов в порядке, установленном федеральным законом.

При переселении граждан из непригодного для проживания жилищного фонда планируется предоставление жилой площади в соответствии с действующим законодательством.

Реализация мероприятий Программы в сельском поселении «Маргуцекское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края осуществляется за счет средств краевого бюджета, предоставленных в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования на покрытие расходов на строительство нового жилья в размере 75% и средств местного бюджета в размере 25% от указанных расходов. Мероприятия по сносу аварийного жилья, разработке проектно- сметной документации осуществляются за счет средств местного бюджета.

Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета Забайкальского края местному бюджету сельского поселения «Маргуцекское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на осуществление мероприятий в рамках программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа на территории сельского поселения «Маргуцекское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края (2017-2019годы)», утвержден постановлением Правительства Забайкальского края от 29.12.2011г. № 520 «Об утверждении краевой долгосрочной целевой программы «Жилище» (2012 – 2015 годы)».

- Раздел 5. Оценка социально-экономической

и экологической эффективности подпрограммы

В соответствии с целью программы в качестве оценки ее эффективности рассматривается количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда.

По окончании реализации программы к концу 2019 года должно быть переселено из непригодного для проживания жилищного фонда 121 гражданин.

В результате реализации программы будет ликвидировано 1596,6 кв. м непригодного для проживания жилищного фонда.

Реализация программы обеспечит:

повышение комфортности и безопасности проживания в жилище;

снижение социальной напряженности в обществе;

создание дополнительных рабочих мест;

улучшение демографической ситуации в крае;

улучшение состояния здоровья населения.

6. Перечень мероприятий программы

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | финансирование, тыс.руб. |  |  | финансирование, тыс.руб. |  |  | финансирование, тыс.руб. |  |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. за счет |  | всего | в т.ч. за счет |  | всего | в т.ч. за счет |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | краевого бюджета |  | местного бюджета | краевого бюджета |  | местного бюджета | краевого бюджета |
| 1 | Строительство нового жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Многоквартирный дом по адресу: с. Маргуцек, ул. Привокзальная,16 | 2017 год | 20550 | 2450 | 18500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Многоквартирный дом по адресу: с. Маргуцек, ул. Привокзальная, 12 | 2018 год |  |  |  | 16970 | 1370 | 15600 |  |  |  |
| 1.3 | Многоквартирный дом по адресу: с. Маргуцек, ул. Привокзальная, 14 | 2018 год |  |  |  | 13970 | 1370 | 12600 |  |  |  |
| 1.4 | Многоквартирный дом по адресу: с. Маргуцек, ул. Привокзальная, 18 | 2019 год |  |  |  |  |  |  | 17970 | 2070 | 15900 |
| 2 | Снос старого ветхого жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Многоквартирный дом по адресу: с. Маргуцек, ул. Привокзальная, 16 | 2017 год | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Многоквартирный дом по адресу: с. Маргуцек, ул. Привокзальная, 12 | 2018 год |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 2.3 | Многоквартирный дом по адресу: с. Маргуцек, ул. Привокзальная, 14 | 2018 год |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 2.4 | Многоквартирный дом по адресу: с. Маргуцек, ул. Привокзальная, 18 |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 |  |
|  | ИТОГО по мероприятиям программы | 2017-2019 | 21000 | 2500 | 18500 | 31000 | 2800 | 28200 | 18000 | 2100 | 15900 |

_________________________________